# VOICE OF KNOWLEDGE

Documentação Técnica — Fase 0: Prova Tecnológica

Status: CONCLUÍDA  |  Data: 05/09/2026  |  Versão do registro: 1.0

Este documento registra de forma consolidada as decisões, experimentos, resultados e artefatos produzidos durante a Fase 0 do projeto Voice of Knowledge. O objetivo desta fase não foi construir a aplicação final, mas reduzir o risco tecnológico e comprovar que o fluxo central do produto é viável no computador local: importar texto, segmentá-lo e sintetizar arquivos de áudio prontos para consumo posterior.

# 1. Visão e objetivo do projeto

O Voice of Knowledge é uma aplicação desktop voltada à transformação de documentos e materiais de estudo em áudio. O caso de uso prioritário é permitir que textos extensos sejam convertidos antecipadamente em arquivos de áudio, para posterior reprodução em qualquer player no computador ou celular, inclusive em velocidade acelerada.

Fluxo central definido para o produto:

IMPORTAR  →  DIVIDIR  →  SINTETIZAR  →  EXPORTAR

# 2. Estratégia de desenvolvimento

Por necessidade de entrega rápida, o projeto adotou uma estratégia orientada à solução. Diferentemente dos projetos didáticos paralelos, nesta etapa a prioridade é construir uma ferramenta utilizável; a engenharia reversa didática do código, das bibliotecas, da arquitetura e dos conceitos será realizada posteriormente, fase por fase e chat por chat.

A meta desejada para uma versão utilizável é de aproximadamente dois meses, com controle rigoroso de escopo. A aplicação será organizada em fases independentes, cada uma com seu próprio registro de encerramento.

# 3. Decisão de linguagem

Foi escolhido Python para a versão 1.0. A decisão foi baseada na rapidez de integração com motores modernos de TTS, bibliotecas de IA e manipulação de documentos. C++ permanece como possibilidade futura para módulos em que desempenho, distribuição ou integração nativa tragam benefício real, mas não será usado apenas por preferência tecnológica.

# 4. Ambiente configurado

| Componente | Configuração |
| --- | --- |
| Sistema | Windows |
| Python geral | 3.14.6 (mantido no sistema) |
| Python do projeto | 3.12.1 |
| Ambiente virtual | .venv |
| pip do ambiente | 26.2.1 após atualização |
| Diretório do projeto | C:\Users\Meu Computador\Voice-of-Knowledge |
| Motor TTS aprovado | Kokoro |
| Idioma | Português brasileiro — pipeline lang_code='p' |

# 5. Estrutura inicial do projeto

Voice-of-Knowledge/
├── .venv/
├── src/
│   ├── first_voice.py
│   ├── generate_audio.py
│   └── generate_chunk.py
├── samples/
│   └── teste.txt
├── output/
├── models/
│   └── kokoro/
└── [arquivos/modelos e dependências do ambiente]

Os scripts da Fase 0 devem ser preservados como artefatos históricos. Eles representam a evolução da prova tecnológica e serão úteis na futura engenharia reversa do aprendizado.

# 6. Motor TTS — investigação e decisão

O Kokoro foi escolhido como primeiro motor a ser testado. Inicialmente foi instalada uma CLI que utilizava os arquivos kokoro-v1.0.onnx e voices-v1.0.bin. A CLI reconheceu TXT, PDF e EPUB e ofereceu geração WAV/MP3 e divisão em chunks, mas sua listagem de idiomas não expôs português brasileiro, embora o arquivo de vozes contivesse vozes brasileiras.

Para evitar dependência das limitações dessa CLI, o teste principal passou a usar diretamente a API Python do Kokoro, com KPipeline(lang_code='p'). Isso permitiu sintetizar português brasileiro e validar as vozes necessárias ao produto.

# 7. Avaliação das vozes

| Voz | Status | Avaliação |
| --- | --- | --- |
| pm_alex — masculina | APROVADA / principal | Muito natural, clara, confortável e inequivocamente masculina. Leve tendência lusitana, considerada tolerável. Aprovação integral para uso. |
| pf_dora — feminina | APROVADA / alternativa | Clara e confortável; timbre feminino mais grave, semelhante a contralto. Tendência lusitana mais perceptível, mas tolerável para sessões prolongadas. |

Decisão: Kokoro permanece como motor principal. Piper permanece apenas como alternativa técnica futura, a ser testada se houver ganho concreto de naturalidade, desempenho ou compatibilidade. Não serão mantidos motores/modelos redundantes sem necessidade, para preservar espaço em disco.

# 8. Marcos técnicos executados

## 8.1 Marco 0.1 — First Voice

Objetivo: provar que o ambiente Python consegue sintetizar português brasileiro localmente. Resultado: foram gerados arquivos WAV com as vozes pm_alex e pf_dora. As duas vozes foram auditadas por escuta e aprovadas.

## 8.2 Marco 0.2 — TXT → áudio

Objetivo: abandonar texto embutido no código e ler um arquivo TXT externo. O script generate_audio.py passou a carregar samples/teste.txt, sintetizar seu conteúdo e salvar automaticamente o arquivo resultante em output/. Resultado: fluxo externo TXT → Kokoro → WAV comprovado.

## 8.3 Marco 0.3 — divisão automática e geração em lote

Objetivo: dividir textos maiores sem cortar sentenças e gerar múltiplos arquivos sequenciais. Foi implementada segmentação por limite aproximado de palavras, respeitando o final natural das frases. O teste produziu três áudios e a inspeção auditiva confirmou continuidade perfeita: o final de cada arquivo antecedia corretamente o início da frase seguinte no arquivo subsequente.

Decisão de design: a integridade linguística da sentença tem prioridade sobre atingir um tamanho matematicamente exato de bloco.

## 8.4 Marco 0.4 — MP3, duração-alvo e desempenho

Objetivo: produzir formato prático para celular/player, aproximar as partições do padrão observado em ferramenta comercial e medir custo computacional. Foi adotado MP3 e uma meta de aproximadamente 2min30s por bloco, sem tornar a duração rígida.

| Parte | Palavras | Duração do áudio | Processamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 341 | 2,22 min | 143,11 s |
| 002 | 256 | 1,70 min | 109,16 s |

Resultado agregado:

597 palavras processadas.

3,92 minutos de áudio produzidos.

4,20 minutos de processamento total.

Velocidade aproximada: 0,93× tempo real.

Partições sequencialmente corretas e duração considerada dentro do esperado.

# 9. Regra de segmentação definida

A duração padrão desejada para a experiência do usuário será aproximadamente 2min30s por arquivo. Esse valor é um alvo, não uma obrigação rígida. O segmentador deverá preservar sentenças e, posteriormente, estruturas superiores como parágrafos e capítulos. Assim, um bloco poderá ficar abaixo ou acima de 2min30s quando isso produzir uma divisão linguisticamente melhor.

Na Fase 0 foi usada uma aproximação por número de palavras. Em fases posteriores, a segmentação poderá evoluir para estimativa de duração e eventualmente calibração com base na velocidade real da voz escolhida.

# 10. Observações de desempenho

O desempenho medido foi de 0,93× tempo real, isto é, a geração levou ligeiramente mais tempo que a duração final do áudio. Isso não inviabiliza o produto, pois o uso previsto permite processamento antecipado ou em lote. Entretanto, o resultado deve ser registrado como oportunidade de otimização. Antes de qualquer troca de motor, deverão ser avaliados hardware, execução por CPU/GPU, configuração do PyTorch e custo-benefício de alternativas como Piper.

# 11. Avisos observados e tratamento

Durante a síntese apareceram avisos de configuração padrão do repositório Kokoro, requisições não autenticadas ao Hugging Face e avisos internos/depreciações do PyTorch. Nenhum deles impediu a geração. O repo_id foi posteriormente explicitado no pipeline para reduzir um dos avisos. Os demais não são prioridade enquanto não afetarem estabilidade, desempenho ou distribuição.

# 12. Requisitos do produto consolidados até aqui

Importar TXT, PDF, DOCX e ODT.

Permitir processar documento inteiro, capítulo ou seleção.

Dividir automaticamente textos extensos em blocos.

Usar aproximadamente 2min30s como duração-alvo padrão, preservando sentenças.

Oferecer voz masculina e feminina em português brasileiro.

Gerar áudio diretamente para arquivo, sem reprodução/gravação em tempo real.

Exportar prioritariamente MP3, mantendo WAV quando tecnicamente útil.

Gerar múltiplos arquivos sequenciais e ordenados.

Permitir futuramente divisão por capítulos, percentual, tamanho aproximado, palavras/caracteres e duração estimada.

Mostrar progresso e permitir cancelamento.

Produzir arquivos compatíveis com players de computador e celular para reprodução acelerada.

Priorizar funcionamento local e baixo ou nenhum custo recorrente.

Evitar dependências/modelos redundantes para controlar uso de disco.

# 13. Riscos reduzidos e riscos remanescentes

| Risco / questão | Situação ao fim da Fase 0 |
| --- | --- |
| É possível gerar áudio local em pt-BR? | SIM — comprovado. |
| A qualidade é suficiente para estudo? | SIM — duas vozes aprovadas; pm_alex como principal. |
| É possível gerar arquivo sem tocar/gravar? | SIM — WAV e MP3 comprovados. |
| É possível dividir textos mantendo continuidade? | SIM — comprovado por escuta. |
| É possível gerar múltiplos arquivos ordenados? | SIM — comprovado. |
| Desempenho para livros longos | VIÁVEL, mas requer futura avaliação/otimização; medido em 0,93× tempo real. |
| PDF/DOCX/ODT no fluxo definitivo | AINDA NÃO IMPLEMENTADO na aplicação própria. |
| Interface desktop | AINDA NÃO IMPLEMENTADA. |
| Empacotamento Windows | AINDA NÃO IMPLEMENTADO. |

# 14. Critérios de encerramento da Fase 0

✓ Ambiente Python isolado e reproduzível criado.

✓ Motor TTS funcional em português brasileiro.

✓ Voz masculina e feminina avaliadas e aprovadas.

✓ TXT externo convertido em áudio.

✓ Divisão automática preservando sentenças validada.

✓ Geração em lote validada.

✓ MP3 validado.

✓ Duração-alvo aproximada definida.

✓ Desempenho medido e registrado.

Conclusão: todos os critérios previstos para a prova tecnológica foram atingidos. O risco central do projeto foi reduzido: o computador local é capaz de transformar texto em múltiplos arquivos MP3 de português brasileiro, com continuidade adequada e qualidade auditiva aprovada.

# 15. Transição para a Fase 1

A Fase 1 — Núcleo da Aplicação transformará os scripts experimentais em componentes organizados de software. O foco será separar responsabilidades como configuração, carregamento de texto, segmentação, motor TTS, exportação, processamento em lote e tratamento de erros. A Fase 1 não deverá reabrir decisões já aprovadas sem evidência técnica que justifique a mudança.

Os scripts da Fase 0 devem permanecer preservados. O próximo chat do projeto deverá iniciar com o marco: “VOICE OF KNOWLEDGE — FASE 1 — NÚCLEO DA APLICAÇÃO”.

# 16. Registro resumido de decisões

| ID | Decisão |
| --- | --- |
| D-001 | Python 3.12.1 será a base da v1.0. |
| D-002 | Kokoro permanece como motor TTS principal após aprovação auditiva. |
| D-003 | pm_alex será a voz padrão inicial; pf_dora será alternativa feminina. |
| D-004 | Piper é alternativa futura, não dependência simultânea obrigatória. |
| D-005 | MP3 é o formato de consumo prioritário. |
| D-006 | A duração-alvo padrão de um bloco será ~2min30s. |
| D-007 | Sentenças não serão cortadas apenas para cumprir a duração-alvo. |
| D-008 | O player interno é secundário; geração/exportação é o núcleo. |
| D-009 | Desempenho será otimizado depois de estabilizar o núcleo funcional. |
| D-010 | Cada fase terá chat e documentação próprios para futura engenharia reversa. |