VOICE OF KNOWLEDGE

Documento de Encerramento — Fase 1A: Núcleo Mínimo de Conversão

Status: CONCLUÍDA  |  Data de encerramento: 06/09/2026

# 1. Objetivo da Fase 1A

A Fase 1A teve como objetivo construir e validar o núcleo mínimo do Voice of Knowledge capaz de transformar documentos em material de estudo em áudio. A prioridade do projeto foi deliberadamente prática: obter o mais rápido possível um fluxo funcional para TXT e, principalmente, PDF, antes de investir em interface gráfica, empacotamento ou versões para outros dispositivos.

O critério de sucesso desta etapa foi atingido: o sistema já recebe TXT ou PDF textual, prepara o conteúdo, divide textos extensos em blocos, sintetiza cada bloco com Kokoro e exporta arquivos MP3 sequenciais.

# 2. Resultado funcional alcançado

TXT → TextLoader → TextSegmenter → KokoroEngine → AudioExporter → MP3

PDF → PdfLoader → normalização → TextSegmenter → KokoroEngine → AudioExporter → MP3

Os dois fluxos foram executados de ponta a ponta e os arquivos produzidos foram conferidos auditivamente.

# 3. Arquitetura atual

A estrutura foi mantida modular para que a futura interface gráfica apenas orquestre serviços já existentes, sem concentrar regras de negócio nos botões da GUI.

| Módulo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| loaders/text_loader.py | Carregar conteúdo de arquivos TXT. |
| loaders/pdf_loader.py | Extrair e normalizar texto de PDFs textuais. |
| segmentation/text_segmenter.py | Dividir conteúdo extenso em blocos controlados. |
| tts/kokoro_engine.py | Sintetizar texto em áudio com Kokoro. |
| export/audio_exporter.py | Salvar áudio, incluindo WAV e MP3. |
| core/conversion_pipeline.py | Orquestrar os fluxos completos TXT→MP3 e PDF→MP3. |

# 4. Marcos concluídos nesta metade da fase

## Marco 1.6 — Pipeline TXT → MP3

Integração do carregamento de TXT, segmentação, síntese e exportação.

Geração automática de múltiplas partes numeradas sequencialmente.

Validação auditiva das partes geradas.

Indicador textual de progresso por parte e quantidade aproximada de palavras.

Commit registrado: feat: add TXT to MP3 conversion pipeline.

## Marco 1.7 — PDF → MP3 com normalização para TTS

Criação do PdfLoader com PyMuPDF.

Validação com PDFs reais, incluindo documento extenso.

Integração PDF → segmentação.

Diagnóstico auditivo de falsas pausas causadas por quebras visuais de linha.

Implementação de normalização específica para TTS.

Integração oficial do método convert_pdf_to_mp3().

Teste completo com três arquivos MP3 gerados e aprovados auditivamente.

Commit registrado: feat: add PDF to MP3 conversion with text normalization.

# 5. Decisões técnicas importantes

## 5.1 Python e prioridade de entrega

O ambiente atual utiliza Python 3.12.1. A decisão estratégica foi priorizar uma aplicação utilizável em curto prazo, adiando empacotamento avançado, instaladores e Android para etapas posteriores.

## 5.2 Kokoro como motor TTS

O Kokoro foi validado com sample rate de 24.000 Hz. A síntese produz tensores de áudio que são enviados ao módulo de exportação. Warnings de bibliotecas observados durante a inicialização não impediram a geração correta dos arquivos.

## 5.3 FFmpeg sem instalação global

O comando ffmpeg não estava disponível no PATH do Windows. Foi adotado imageio-ffmpeg, que fornece um executável FFmpeg dentro do ambiente virtual. Isso é especialmente conveniente para a futura portabilidade da aplicação, pois reduz a dependência de uma instalação manual global.

C:\...\Voice-of-Knowledge\.venv\Lib\site-packages\imageio_ffmpeg\binaries\ffmpeg-win-x86_64-v7.1.exe

## 5.4 PyMuPDF para PDFs

A implementação inicial usava import fitz e apresentou aviso de depreciação. O código foi atualizado para import pymupdf. O PdfLoader trabalha, nesta fase, com PDFs que possuem camada de texto. PDFs puramente digitalizados ainda exigirão OCR, que foi conscientemente adiado.

## 5.5 Normalização de PDF para TTS

A investigação mostrou que a extração bruta de PDFs preservava muitas quebras de linha relacionadas apenas à diagramação visual. O TTS interpretava parte dessas quebras como pausas, prejudicando a prosódia.

A solução aceita nesta fase:

normalizar CR/LF;

reunir palavras hifenizadas em quebra de linha quando aplicável;

transformar quebras internas de linha em espaços;

preservar separações reais de parágrafo;

usar extração com sort=True para melhorar a ordem de leitura.

Em um PDF de teste, as quebras de linha caíram de 3.994 para 1.318 e a prosa resultante foi considerada adequada para leitura em voz alta.

# 6. Testes e evidências

## 6.1 Kokoro

Amostras: 69000
Sample rate: 24000
Duracao: 2.88 segundos

## 6.2 WAV

Sample rate: 24000
Canais: 1
Frames: 88200
Duracao: 3.67 segundos

## 6.3 MP3

O MP3 de teste foi reconhecido pelo FFmpeg como áudio mono a 24.000 Hz. A exportação foi validada e os arquivos foram reproduzidos normalmente.

## 6.4 PDF extenso

Caracteres extraídos: 411045
Total de palavras: 63988
Partes com limite de 350 palavras: 191
Primeira parte: 344 palavras
Última parte: 85 palavras

Esse teste demonstrou que a arquitetura consegue preparar um documento de centenas de páginas sem tentar sintetizar o conteúdo inteiro de uma vez.

## 6.5 Teste final do pipeline PDF

Gerando parte 1/3 (341 palavras)...
Gerando parte 2/3 (311 palavras)...
Gerando parte 3/3 (76 palavras)...
Arquivos gerados: 3

As três partes foram geradas pelo método oficial convert_pdf_to_mp3() e o resultado auditivo foi aprovado.

# 7. Problemas encontrados e soluções

| Problema | Solução adotada |
| --- | --- |
| TabError / IndentationError | Padronização em 4 espaços por nível e substituição integral de arquivos quando necessário. |
| FFmpeg ausente no PATH | Uso de imageio-ffmpeg dentro do ambiente virtual. |
| Sample rate inválido | Validação e uso consistente de 24.000 Hz. |
| Texto PDF com falsas pausas | Normalização das quebras visuais antes do TTS. |
| API fitz depreciada | Migração para import pymupdf. |
| PDFs muito extensos | Segmentação em blocos antes da síntese. |

# 8. Dependências relevantes confirmadas

O ambiente virtual contém muitas dependências transitivas. As mais diretamente relevantes ao núcleo atual são:

Python 3.12.1

torch 2.14.0

kokoro 0.9.4 / componentes Kokoro instalados no ambiente

soundfile 0.14.0

pymupdf 1.28.2

imageio-ffmpeg 0.6.0

O pip freeze completo deve continuar sendo preservado no ambiente/projeto quando for feita a etapa específica de reprodutibilidade e empacotamento. Nesta fase, não foi adotado o freeze inteiro como especificação definitiva de dependências, pois ele inclui numerosos pacotes transitivos.

# 9. Estado do Git no encerramento

Branch: main. Repositório remoto sincronizado com origin/main.

Após o commit e push do Marco 1.7, o git status mostrou somente três PDFs locais de teste não rastreados:

samples/teste.pdf
samples/teste_2.pdf
samples/teste_3.pdf

Esses PDFs não foram adicionados ao repositório. Não havia alterações de código pendentes.

# 10. Limitações conscientemente aceitas

PDFs compostos somente por imagens ainda não possuem OCR.

Layouts complexos, múltiplas colunas, tabelas e elementos gráficos podem exigir tratamento adicional no futuro.

A normalização de PDF foi aprovada para o uso atual, mas não pretende reconstruir semanticamente qualquer PDF possível.

Ainda não existe interface gráfica.

Ainda não existe instalador para outros computadores.

Ainda não existe versão Android.

Ainda não há seleção avançada por capítulo, página ou trecho na interface de usuário.

Warnings de dependências do Kokoro/Torch ainda aparecem no terminal, embora não impeçam o funcionamento.

# 11. Critério de encerramento da Fase 1A

A Fase 1A é considerada CONCLUÍDA porque o núcleo mínimo de conversão está funcional e auditivamente validado para os dois formatos prioritários desta etapa: TXT e PDF textual.

A decisão de encerrar aqui também cria uma separação didática útil: este ciclo documenta o motor de conversão; o próximo ciclo tratará da transformação desse motor em uma aplicação utilizável por meio de uma interface.

# 12. Ponto exato de retomada — Fase 1B

Nome sugerido para o próximo ciclo: Fase 1B — Interface e Aplicação Utilizável.

A estratégia recomendada é manter o núcleo atual independente da GUI. A interface deverá chamar ConversionPipeline em vez de incorporar regras de carregamento, segmentação, TTS ou exportação dentro dos widgets.

Sequência sugerida para a Fase 1B:

Criar uma camada CLI mínima e utilizável para TXT/PDF, servindo também como interface de teste estável.

Adicionar PySide6 e criar a primeira janela Qt.

Selecionar arquivo de entrada TXT/PDF.

Selecionar pasta de destino.

Permitir configurar tamanho aproximado dos blocos.

Adicionar botão Converter para áudio.

Executar conversão sem congelar a interface.

Exibir progresso por parte e mensagens de status.

Tratar erros de forma amigável na GUI.

Somente depois ampliar opções de voz, duração, seleção de conteúdo, DOCX/ODT e empacotamento.

# 13. Visão da primeira GUI

VOICE OF KNOWLEDGE

Arquivo:
[ C:\...\meu_livro.pdf                 ] [Selecionar]

Pasta de destino:
[ C:\...\Audios                        ] [Selecionar]

Tamanho das partes:
[ 350 palavras ]

[ CONVERTER PARA ÁUDIO ]

Progresso:
[ 7 / 12 ]

Gerando parte 7 de 12...

# 14. Comandos essenciais de diagnóstico

python --version

python -m py_compile src\voice_of_knowledge\core\conversion_pipeline.py

python -m py_compile src\voice_of_knowledge\loaders\pdf_loader.py

git status

git add <arquivo>

git commit -m "mensagem"

git push

Para testes de conversão, recomenda-se continuar usando arquivos pequenos antes de iniciar documentos completos, especialmente enquanto novas funcionalidades estiverem sendo integradas.

# 15. Conclusão

A Fase 1A transformou o Voice of Knowledge de uma ideia/protótipo de componentes em um motor de conversão funcional. O projeto já consegue realizar sua tarefa central em nível de núcleo: receber conteúdo textual, prepará-lo para fala, segmentá-lo, sintetizá-lo e produzir arquivos MP3 sequenciais.

O resultado mais importante desta etapa é que a principal necessidade prática — converter PDFs de estudo em áudio — já foi comprovada de ponta a ponta. A próxima fase não precisa reinventar esse mecanismo; deverá torná-lo acessível por uma interface desktop simples, preservando a modularidade conquistada.

FIM DO DOCUMENTO — FASE 1A CONCLUÍDA